**Инфромация по водоснабжению**

По Республиканской инвестиционной программе на 2019 год по МР «Карабудахкентский район» планируется строительство следующих объектов капитального строительства

1. Реконструкция водоисточника «Бекенез» и водопроводная сеть с.Карабудахкент общей стоимостью 94 349тыс.руб.
2. Водоснабжение с. Губден, с. Гурбуки от водохранилища «Хала-горк» на сумму 45 787 тыс.руб
3. Межрайонный Водовод с.Н.Мугри, с. Джанга, с. Сираги, с. Ленинкент Карабудахкентского и Сергокалинского района на сумму 18 163 тыс. руб.

На 02.09. 2019 года заключены контракты и начаты работы:

1.Водоснабжение с.Губден, с. Гурбуки то водохранилища «Хала-горк» подрядчик ООО «Абукъ».

2. Межрайонный Водовод с.Н.Мугри, с.Джанга, с.Сираги, с.Ленинкент, Карабудахкентского и Сергокалинского района подрядчик ООО ХК «Трансстрой» контракт заключен.

3.На реконструкцию водоисточника «Бекенез» с.Карабудахкент на сегодняшний контракт не заключен, в ближайшие время он будет заключен.