**Республиканские дороги**

В 2019 году по Республиканской программе дорожного строительства в МР Карабудахкентский район планировались ремонт и строительство следующих автомобильных дорог.

1. Автодорога Аэропорт- пос. Манас. Протяженность- 5 км. Сегодня работы ведутся полным ходом.

2. Ремонт строительства автодороги с.Карабудахкент-Какашура. Протяжённостью- 3 км. Строительство дороги завершена.

3. Ремонт и строительство автодороги с.Карабудахкент и Джунгутай. Протяженностью - 8 км. Аукцион завершен в ближайшее время будет заключен контракт с подрядчиком. На сегодняшний день работы начаты.

4. Строительство подъездной дороги с.Губден. Протяженность - 1 км. Аукцион проведен в ближайшее время будет заключен контракт.

**Внутрисельские дороги**

 По муниципальной программе предусматривалось на дорожный фонд на сумму 21 019 млн. руб. На сегодняшний день все объекты дорожного фонда построены кроме одного объекта строительство ул.Буйнакская проектной стоимостью -7 млн. руб. По данному объекту проведен аукцион определен подрядчик. В ближайшее время работы будут начаты.